**Информация о реализации**

**областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2017 – 2025 годах» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569.**

На территории Ростовской области, начиная с 2018 года, реализуются мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2012. С учетом согласованных объемов финансирования до 2025 года постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569 утверждена областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья (далее – Программа переселения), в которую включен аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2017.

В целях реализации Программы переселения, министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежегодно утверждается адресный перечень домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., подлежащих расселению в каждом конкретном этапе Программы переселения.

На этап 2018 – 2019 годов (срок реализации 2018 – 2019 годы) на переселение 479 семей (1138 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 19,68 тыс. кв. метров предусмотрены средства в сумме 768,3 млн рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства областного бюджета | – | 637,54 млн рублей; |
| средства местных бюджетов | – | 130,76 млн рублей. |

По состоянию на 01.01.2021 в рамках этапа 2018 – 2019 годов Программы переселения выполнены мероприятия для переселения 469 семей (1 118 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 19,38 тыс. кв. метров.

Расселение оставшихся семей решается в судебном порядке.

На этап 2019 – 2020 годов (срок реализации 2019 – 2020 годы) на переселение 698 семей (1721 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 28,01 тыс. кв. метров предусмотрены средства в сумме 1 187, 96 млн рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства Фонда | – | 544,76 млн рублей; |
| средства областного бюджета | – | 509,28 млн рублей; |
| средства местных бюджетов | – | 133,92 млн рублей. |

По состоянию на 01.01.2021 в рамках этапа 2019 – 2020 годов Программы переселения выполнены мероприятия для переселения 665 семей (1636 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 26,96 тыс. кв. метров.

Расселение 18 семей решается в судебном порядке, 14 семьям в 1 квартале 2021 года будут предоставлены жилые помещения свободного муниципального фонда, по 1 семье осуществляются мероприятия по вступлению в наследство.

На этап 2020 – 2021 годов (срок реализации 2020 – 2021 годы) на переселение 580 семей (1354 человека) из аварийного жилищного фонда площадью 25,56 тыс. кв. метров предусмотрены средства в сумме 1044,41 млн рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| средства Фонда | – | 637,22 млн рублей; |
| средства областного бюджета | – | 289,01 млн рублей; |
| средства местных бюджетов | – | 118,18 млн рублей. |

По состоянию на 01.01.2021 в рамках этапа 2020 – 2021 годов Программы переселения выполнены мероприятия для переселения 443 семей (993 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 19,22 тыс. кв. метров.

Кроме того, в 2020 году Ростовской областью досрочно согласована заявка на средства Фонда по этапу 2021 – 2022 годов Программы переселения (срок реализации – 2021 – 2022 годы).

По состоянию на 01.01.2021 выполнены мероприятия для переселения 78 семей (161 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 3,41 тыс. кв. метров.

Всего в рамках Программы переселения выполнены мероприятия для переселения 1645 семей (3890 человек) из аварийного жилищного фонда площадью 68,62 тыс. кв. метров.